เอกสารที่ต้องส่งเพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๑ การขออนุมัติ

1.1 จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ..... เรียน อธิการบดี (กรณีนอกแผนงบประมาณ)

1.๒ จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้าง..... เรียน อธิการบดี (กรณีในแผนงบประมาณ       ประจำปี...... ไม่ต้องทำข้อ ๑.๑)

1.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดเตรียมเอกสารเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

๒.๑ ขอใบโอนจัดสรรเงิน (จากกองคลัง งานบัญชี) (กรณีได้รับแจ้งให้ดำเนินการจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ......... ซึ่งมีการเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......... สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ ส่วนใบโอนจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการขอ          ในภายหลัง)

๒.๒ คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผ่านการตรวจสอบจากแผนกออกแบบสิ่งก่อสร้าง แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาลงนาม

1๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ดังนี้

๒.๓.๑ ปร.4, ปร.5,ปร.6 และ ปร.4, ปร.5,ปร.6 (เปล่า) พร้อมไฟล์

๒.๓.๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน พร้อมไฟล์

๒.๓.๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒.๓.๔ รายงานการประชุม ตารางเซ็นชื่อ

๒.๓.๕ จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและ หรือก่อนจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนที่ ๓ การส่งเอกสารดำเนินการจัดจ้าง

๓.๑ จัดทำรายงานขอจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ขออนุมัติจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการจัดจ้าง

๓.๒ จัดทำบันทึกข้อความ เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อดำเนินการจัดจ้าง...

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการจัดจ้าง

๔.๑ งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

๔.๒ งานพัสดุ กองคลัง แจ้งเซ็นสัญญาจ้างก่อสร้าง และทำสัญญาจ้างก่อสร้าง